 臺北市政府工務局新建工程處 會議紀錄

1. 開會事由：「臺北市政府消防局興隆分隊新建工程」第1次公開招標招商說明會
2. 開會時間：113年3月9日（星期三）14時0分
3. 開會地點：市政大樓3樓南區S304開標室
4. 主持人：吳再欽副總工程司 紀錄：胡芳慈
5. 出席單位及人員：詳會議簽到單
6. 說明事項：
       本次會議邀請經驗優良之營造廠商參加說明會，並請陳文彥建築師事務所（下稱事務所）公開說明設計理念及施作工法，同時聽取廠商對本工程之建議或意見，減少廠商對招標文件疑義，進而增加廠商投標意願。
1. 陳文彥建築師事務所簡報：略
2. 與會單位意見：
1. 廠商A：
  1. 本工程是否可辦理物價調整?
  2. 工期585日曆天是否包含取得使用執照?
2. 廠商B：
  1. 本工程綠建築目標達黃金級之特色?
  2. 依據簡報期程說明預定竣工至取得標章時間僅間隔約6個月時間，期程是否過為倉促?
  3. 本案是否需取得耐震標章?
  4. 請問本案監造單位?
3. 事務所：
  1. 有關綠建築預定取得黃金級部分，本案在素地檢討上因基地面積狹小又建蔽率達80％，基地能夠綠化程度有限，綠建築評 分指標部分綠化及保水指標分數相對提高，外牆多以深開窗及遮陽為主，於設備選用方面使用省水馬桶，建材部分多採用綠建材，基於以上情形事務所於服務建議書及申請證書將以取得黃金級為目標。
4. 臺北市政府工務局新建工程處：
  1. 本工程已納入物價指數調整規定，並依「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」辦理，其個別項目、中分類項目及總指數等相關計算方式請詳本案招標文件。另依行政院公共工程委員會110年6月21日工程企字第1100014042號函釋，履約中之工程採購案件，契約雙方仍得參酌民法情事變更規定，合意辦理契約變更增訂物價指數調整工程款之約定。
  2. 工期585日曆天係指於開工之日起585日曆天內竣工。另依本工程招標文件「工程採購補充契約規定」之約定，廠商應於竣工次日起60日曆天內完成取得使用執照。
  3. 本說明會簡報之綠建築標章取得期程僅為預估期程，非屬本案契約所訂期限，依契約約定，廠商於驗收合格並取得綠建築標章或智慧建築標章後，機關始得發給結算驗收證明書，相關詳細內容請詳本案招標文件。
  4. 本案無耐震標章。
  5. 本案監造單位為陳文彥建築師事務所。
會議結論：
本工程之公開招標公告已於111年2月23日刊登於政府電子採購網，預定111年4月7日開標，依據招標公告登載廠商請求釋疑期限為111年3月7日，雖已屆期限，倘廠商於公開招標期間對招標文件內容有疑義者，仍可以書面送達本處請求釋疑，本處亦將適時答覆廠商之疑義。
散會（是日14時35分）
～以下空白～