臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
「閻錫山墓修復工程」招標前座談會 會議紀錄
1. 時間：111年11月10日下午18時20分
2. 地點：本處1樓第2會議室
3. 主持人：吳文慶總工程司	紀錄：余淑芬
4. 出席單位及人員：詳附簽到單
5. 討論意見：
  1. 與會廠商意見
李先生、童先生意見：
1. 因地點在陽明山，假日施工的部分，公園處是否能納入工期檢討?
2. 施工地點在陽明山屬偏遠地區，施工入口道路狹小，往上面有階梯步道，入口至施作區域道路僅能用小搬運的方式把材料搬運到施作位置。
3. 因屬偏遠地區，現場除了沒水沒電外，怪手、機具、發電機、材料易被偷，這些都是我們要考慮評估的。
4. 永公路有硫磺區，鐵件容易生鏽，對保固來說都是一個考慮的因素。
5. 本案馬賽克磚的修復依照以往的經驗，馬賽克拆除後會有隱蔽的問題，需要文化局找委員來看，常常一等就是1個月，像這個都會影響工期。
6. 那裏屬山區常常氣候變化大，天候計算工期希望能讓工期長一點。
7. 這個工地沒有一個完整的工區，是否要用一個圍籬圍著?到時候廢棄物有地方區隔，才不會有被檢舉的風險。
8. 古蹟修復業界師傅目前是欠缺的狀況，不好找。
公園處回應:
  1. 陽明山假日施工的部分，公園處可以開通行證給廠商進場施作。
  2. 機具或材料租用貨櫃的可行性?
會議結論：
1. 廠商反映施工地點位置偏僻，施工車輛、機具及材料等容易遭竊，現階段古蹟修復師傅欠缺，且山上天氣不穩定，及現場沒有水電等相關因素，都會造成承攬之成本考量增加，請顧問公司針對相關工項等，再詳加檢討修正，俾增加廠商投標意願。
2. 本工程原招標方式採最有利標，廠商表示工程規模不大，建議採公開招標最低標方式，以增加廠商投標意願，請本處園工隊檢討評估合適之招標方式。
散會：下午19時38分